Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Cristopher Arredondo ¦ Angel Cea |
| --- | --- |
| Rut | 21.454.746-5 ¦ 21.2947.878-0 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | FinanzaApp |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de soluciones tecnológicas - Integración y gestión de datos - Aseguramiento de la calidad - Gestión de proyectos - Resolución de problemas tecnológicos |
| Competencias | - Desarrollar aplicaciones informáticas utilizando herramientas, frameworks y metodologías de la disciplina. - Diseñar y gestionar estructuras de datos para almacenar información de forma segura. - Implementar prácticas de calidad para asegurar el correcto funcionamiento del software. - Planificar, desarrollar y documentar proyectos tecnológicos. - Aplicar pensamiento crítico para resolver problemáticas reales mediante tecnología. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Como equipo identificamos que un problema recurrente en Chile es el poco control que las personas tienen sobre sus finanzas personales. Muchas personas pierden seguimiento de sus gastos, no saben cuánto realmente ahorran o desconocen cuánto destinan cada mes a diferentes categorías. Este problema afecta especialmente a personas naturales y microempresas, nuestro público objetivo, ya que no cuentan con herramientas simples y accesibles para organizar su dinero. Con FinanzaApp buscamos entregar una solución clara, visual y fácil de usar que permita mejorar la organización financiera personal. Este proyecto es relevante para nuestra carrera, ya que integra programación móvil, backend, bases de datos, autenticación y análisis de datos, competencias esenciales para el campo laboral informático. La aplicación se orienta a usuarios jóvenes y adultos, y su impacto se refleja en el aporte real que puede generar al orden financiero y la toma de decisiones económicas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Como equipo desarrollaremos una aplicación móvil que permitirá: - Registrar ingresos, gastos, deudas y aportes a objetivos. - Personalizar categorías según las necesidades del usuario. - Recibir recordatorios y notificaciones financieras. - Visualizar resúmenes mensuales, semestrales y anuales. - Analizar el comportamiento financiero mediante elementos gráficos. El propósito es ayudar a las personas a tener un mayor control de sus finanzas, entregando una plataforma moderna y adaptable. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige la aplicación directa de las competencias del perfil de egreso: - Desarrollo de software → implementación de interfaz, lógica y conexión. - Gestión e integración de datos → uso de Firebase Authentication y Firestore. - Aseguramiento de la calidad → pruebas manuales, validaciones y correcciones. - Gestión de proyectos → planificación, cartas Gantt y documentación. - Resolución de problemas → ajustes de diseño, replanteamiento de funcionalidades, toma de decisiones técnicas. Estas competencias permiten resolver de forma efectiva la problemática planteada. |
| Relación con los intereses profesionales | Para ambos integrantes, el proyecto se relaciona directamente con nuestros intereses profesionales: - Desarrollo de aplicaciones móviles - Backend y manejo de APIs - Integración con servicios cloud - Diseño de experiencias de usuario - Creación de soluciones tecnológicas que impacten a la sociedad FinanzaApp nos permite practicar, reforzar y demostrar nuestras habilidades en un proyecto completo, real y con potencial de crecimiento. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es totalmente factible para los dos integrantes, ya que: - El tiempo del semestre es suficiente para construir un MVP. - Contamos con las herramientas y conocimientos necesarios (Ionic, Angular, Firebase). - Las tareas pueden dividirse equitativamente para avanzar de manera eficiente. - El alcance está bien definido y es realista. - El docente entrega retroalimentación durante todo el proceso. Factores facilitadores: - Trabajo colaborativo - Dividir tareas por módulos - Experiencia previa de ambos en desarrollo - Documentación y recursos disponibles Factores dificultadores: - Integración de notificaciones push - Validaciones complejas en los movimientos - Ajustes de categorías y objetivos Cómo los abordaremos: - Revisión constante del avance - Pruebas tempranas - Replanteamiento rápido de funciones demasiado complejas - Comunicación fluida dentro del equipo |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación móvil de gestión financiera personal que permita a los usuarios organizar, registrar y analizar sus movimientos económicos mediante una plataforma intuitiva, visual y personalizable. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar los módulos de ingresos, gastos, deudas y objetivos. - Incorporar categorías personalizables. - Integrar Firebase Authentication y Firestore. - Implementar notificaciones y recordatorios. - Crear un resumen mensual, semestral y anual. - Realizar pruebas de funcionamiento y calidad. -  Documentar el progreso en informes según lo solicitado. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

La metodología utilizada será iterativa e incremental, permitiendo trabajar por módulos y avanzar por etapas. Etapas del proyecto - Análisis de requerimientos - Diseño funcional y técnico - Desarrollo individual por módulos - Integración conjunta - Pruebas y validación - Ajustes finales - Documentación y presentación Distribución de Roles y Responsabilidades Integrante; Responsabilidades. Cristopher Arredondo; Desarrollo frontend (Ionic), diseño de interfaz, integraciones visuales, documentación de pantallas.. Angel Cea; Desarrollo backend/API, integraciones con Firebase, validaciones, manejo de datos financieros, pruebas funcionales.. Ambos participan en: planificación del proyecto, pruebas finales y documentación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Prototipo funcional | Pantallas iniciales funcionando | Verificar avance técnico real |
| Avance | Video de avance. | Recorrido por módulos en desarrollo | Mostrar integración inicial |
| Final | Aplicación móvil funcional | MVP completo | Evidencia principal del proyecto |
| Final | Informe técnico | Documento final | Evaluación formal del proceso |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia / Unidad de competencia | Actividad / Tarea | Descripción de la Actividad / Tarea | Recursos | Duración | Responsable(s) | Observaciones |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Planteamiento del problema, solución y beneficiarios | Identificación del problema financiero, definición del público objetivo (personas naturales) y alcance inicial del proyecto. | Documentos guía, reuniones, Internet | 2 semanas | Ángel y Cristopher | Revisión con docente. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Requerimientos funcionales y no funcionales | Definir funciones principales de la app, restricciones técnicas, límites y reglas del sistema. | Word, Guía APT | 2 semanas | Ángel y Cristopher | Base para el diseño posterior. |
| Gestión de proyectos | Elaboración de diagramas y tecnologías | Construcción de diagramas de clases, casos de uso, base de datos, selección de tecnologías y cronograma preliminar. | Draw.io, Firebase, Ionic | 2 semanas | Cristopher | Ajustado tras análisis de Fase 1. |
| Gestión de proyectos | Costos, riesgos y plan de pruebas | Identificación de costos, riesgos potenciales del proyecto y plan inicial de pruebas. | Word, Excel | 2 semanas | Ángel | Se ajusta en función del avance. |
| Resolución de problemas e innovación | Encuestas a usuarios | Recopilar información real del público objetivo para validar necesidades y problemas. | Formularios online | 1 semana | Ángel | Necesario para fundamentación. |
| Resolución de problemas e innovación | Análisis de encuestas | Interpretación de datos obtenidos en las encuestas para ajustar funcionalidades clave. | Excel, Word | 1 semana | Cristopher | Influye en decisiones de alcance. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Configuración del entorno | Configuración de Angular, Ionic, Firebase, repositorio Git y estructura inicial del proyecto. | VSCode, Firebase Console, GitHub | 2 semanas | Cristopher | Etapa base del desarrollo. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Módulo de autenticación | Implementación de login, registro, perfiles y manejo de sesiones con Firebase Authentication. | Firebase Auth, Ionic | 2 semanas | Ángel | Requiere validación de seguridad. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Registro de ingresos y gastos | Implementación del CRUD básico para ingresar gastos/ingresos con filtros y categorías. | Firestore, Ionic | 2 semanas | Cristopher | Validaciones y manejo de errores. |
| Integración y gestión de datos | Registro de deudas, cuotas e inversiones | Implementar módulo para administrar deudas, cuotas, pagos y montos financieros. | Firestore, Angular | 2 semanas | Ángel | Manejo de cálculos. |
| Integración y gestión de datos | Clasificación flexible y búsquedas | Implementar sistema de categorías personalizables y herramientas de búsqueda/filtros. | Firestore, Ionic | 2 semanas | Cristopher | Interfaz dinámica. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Panel unificado y proyecciones | Crear panel principal con resumen mensual, anual y proyecciones financieras. | Ionic Charts | 2 semanas | Ángel | Integración de datos. |
| Integración y gestión de datos | Módulo de gastos compartidos | Implementación del cálculo y distribución de gastos entre varios usuarios. | Firestore | 2 semanas | Ángel | Validaciones complejas. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Reportes y exportación PDF | Generar reportes con información financiera descargables en PDF. | Librerías JS PDF | 2 semanas | Cristopher | Requiere prueba en móvil. |
| Aseguramiento de la calidad | Pruebas de integración | Probar funcionamiento entre módulos y resolver incompatibilidades. | Dispositivos móviles, Ionic | 1 semana | Ángel y Cristopher | Detecta errores globales. |
| Aseguramiento de la calidad | Integración general y optimización | Pulir rendimiento, tiempos de carga, bugs y consistencias visuales. | VSCode | 1 semana | Cristopher | Etapa crítica. |
| Aseguramiento de la calidad | Pruebas de usuario, correcciones y despliegue | Se realizan pruebas finales, corrección de errores y despliegue. | Usuarios de prueba, Firebase Hosting | 1 semana | Ángel | Se dejan registros. |
| Gestión de proyectos | Elaboración de presentación y dashboard | Preparar presentación ejecutiva, gráficos y evidencia del proyecto. | PowerPoint, Excel | 1 semana | Cristopher | Incluye métricas. |
| Gestión de proyectos | Ensayos y preparación final | Ensayar la exposición, afinar diseño visual y preparar entrega final. | Sala, computador | 1 semana | Ángel y Cristopher | Última etapa del APT. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

|  |  | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 |
| Planteamiento del problema, solución propuesta, beneficiarios, alcance. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metodología, requerimientos funcionales y no funcionales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagramas (clases, casos de uso, BBDD), tecnologías y cronograma preliminar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costos, riesgos, plan de pruebas, redacción final y revisión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encuestas a Personas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analicis de las encuestas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de entorno, repositorios y bases (Angular, Ionic, Firebase). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de autenticación y perfiles de usuario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de ingresos y gastos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de deudas, cuotas e inversiones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación flexible y filtros/búsquedas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel unificado y proyecciones financieras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de deudas/gastos compartidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reportes y exportaciones (PDF). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integración de módulos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración general, optimización de rendimiento y pruebas iniciales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de errores, pruebas de usuario y preparación del despliegue. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de presentación ejecutiva y dashboard de resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensayos, mejoras visuales, ajustes finales y preparación para exponer ante delegados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |