Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta etapa hemos finalizado en el desarrollo de la aplicación de gestión financiera personal. Durante el proceso fue necesario realizar algunos ajustes al enfoque inicial. En un comienzo, el proyecto estaba pensado tanto para microempresas como para personas naturales, pero tras analizar tiempos y alcance decidimos enfocarlo exclusivamente en personas naturales, ya que este público se adapta mejor a las funcionalidades que puedo implementar dentro del periodo También modifiqué uno de los objetivos principales: inicialmente la aplicación iba a incluir una IA especializada en finanzas para asistir al usuario, pero debido a la complejidad técnica y al tiempo disponible, optamos por un modelo más viable. En cuanto al desarrollo, logré implementar todas las funcionalidades principales planificadas: - Una barra visual que muestra la distribución de los gastos respecto al sueldo. - Un historial de movimientos separado por ingresos, gastos, deudas y aportes a objetivos. - La opción de editar o agregar categorías para los movimientos y los objetivos. - Un módulo de notificaciones, donde se pueden activar recordatorios diarios o de pagos. - Un apartado para objetivos de ahorro, con análisis individual y registro de aportes. - Un resumen anual que permite comparar meses y filtrar por tipos de movimiento. |
| --- | --- |
| Objetivos | Durante el desarrollo del proyecto fue necesario actualizar algunos de los objetivos iniciales para que fueran más alcanzables dentro del tiempo y las capacidades del APT. Los objetivos que se modificaron son los siguientes: - Enfocar la aplicación exclusivamente en personas naturales, dejando fuera a las microempresas para reducir el alcance y facilitar el desarrollo. - Implementar un sistema personalizable de categorías, permitiendo que cada usuario pueda adaptar sus movimientos y objetivos según sus necesidades. - Añadir un módulo completo de objetivos de ahorro, incorporando progreso individual, aportes registrados y análisis del avance. - Reformular el modelo de negocio, reemplazando la idea inicial basada en IA y cuenta Premium por un sistema más realizable: publicidad para usuarios gratuitos y una suscripción para usar la app sin anuncios. |
| Metodología |  |
| Evidencias de avance | Para esta entrega se presenta como evidencia un video demostrativo del funcionamiento de la aplicación, grabado mientras el profesor probaba directamente la app. En este registro se pueden observar las principales pantallas, módulos y flujos del sistema en uso real, lo que permite visualizar de manera clara el estado actual del proyecto y el cumplimiento de los objetivos ajustados. El video demuestra que las funcionalidades esenciales —como la gestión de movimientos, la barra de distribución de gastos, el manejo de objetivos de ahorro y la personalización de categorías— ya se encuentran implementadas y operativas, respaldando el avance alcanzado en esta fase del Proyecto APT. Para asegurar la calidad del desarrollo, se realizaron pruebas manuales en cada módulo, se aplicó validación de entradas del usuario para evitar datos incorrectos y se ejecutaron pruebas con distintos escenarios de movimientos y gastos, lo que permitió identificar y corregir errores antes de la grabación del video. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Levantamiento y análisis de requerimientos Desarrollo de soluciones tecnológicas Integración y gestión de la información Aseguramiento de la calidad Gestión de proyectos Resolución de problemas e innovación | Definir el público objetivo y el alcance del proyecto Analizar los requerimientos funcionales Diseñar la estructura general de la aplicación Implementar la barra visual de distribución de gastos Desarrollar el historial de movimientos Crear el sistema de categorías personalizables Implementar el módulo de notificaciones Construir el módulo de objetivos de ahorro Desarrollar el resumen anual Realizar pruebas y validación de datos Ajustar el modelo de negocio Preparar la evidencia para la evaluación | Visual Studio Code Python 3.13.2 Node 22.14.0 npm 10.9.2 Angular 20.1.5 Ionic 7.2.1 Firebase / Firestore Flask y librerías asociadas Gunicorn Google Chrome (para emulación) Computador personal | Definir el público objetivo y alcance del proyecto: 1 semana Analizar los requerimientos funcionales: 1 semana Diseñar la estructura general de la aplicación: 1 semana Implementar la barra visual de distribución de gastos: 1 semana Desarrollar el historial de movimientos: 2 semanas Crear el sistema de categorías personalizables: 1 semana Implementar el módulo de notificaciones: 1 semana Construir el módulo de objetivos de ahorro: 2 semanas Desarrollar el resumen anual: 1 semana Realizar pruebas y validación de datos: 1 semana Ajustar el modelo de negocio: 1 semana Preparar la evidencia para la evaluación: 1 semana | Angel Angel Cris Angel Cris Cris Cris Angel Angel Cris Cris Cris | . | Todas las actividades planificadas para esta etapa del Proyecto APT se encuentran finalizadas. Se completaron todos los módulos establecidos en el plan de trabajo, incluyendo la barra visual de gastos, el historial de movimientos, la personalización de categorías, el módulo de notificaciones, los objetivos de ahorro y el resumen anual. | Cambiar el público objetivo, pasando de microempresas y personas naturales a enfocarse solo en personas naturales Ajuste fue modificar el modelo de negocio: la idea inicial de integrar una IA financiera y una cuenta Premium fue reemplazada por un sistema más viable basado en publicidad y suscripciones |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante el desarrollo del proyecto APT se presentaron tanto facilitadores como dificultades. Entre los aspectos que facilitaron el avance destacan la claridad del enfoque actualizado del proyecto y la buena organización de las tareas, lo que permitió completar cada módulo sin retrasos. Además, el alcance acotado a personas naturales hizo que las funcionalidades fueran más manejables y concretas. En cuanto a las dificultades, la principal fue que la integración de una IA financiera resultó más compleja de lo previsto y no alcanzaba a desarrollarse dentro del tiempo del APT. Para solucionarlo, se decidió ajustar el modelo de negocio y optar por un sistema de publicidad y suscripciones, lo que permitió continuar con el proyecto sin comprometer su funcionalidad. Gracias a estos ajustes y a la realización de pruebas constantes en los distintos módulos, fue posible mantener el proyecto dentro de los plazos establecidos y asegurar su correcto funcionamiento.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del Proyecto APT fue necesario ajustar algunas actividades para adaptarlas al tiempo y recursos disponibles. La principal actividad ajustada fue la implementación de una IA financiera, que originalmente formaba parte del modelo de negocio. Debido a su complejidad técnica y al tiempo limitado del APT, esta tarea fue reemplazada por el desarrollo de un sistema más viable basado en publicidad y suscripciones. También se ajustó la actividad relacionada con el público objetivo, eliminando el enfoque hacia microempresas y manteniendo únicamente a personas naturales. Este cambio permitió simplificar los requerimientos y avanzar de manera más eficiente en las funcionalidades centrales de la aplicación.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: De acuerdo con el monitoreo del plan de trabajo, no existen actividades sin iniciar ni tareas retrasadas. Todos los módulos y funcionalidades definidos para esta etapa del Proyecto APT fueron desarrollados dentro del plazo establecido. Esto fue posible gracias a los ajustes realizados en el alcance del proyecto, especialmente en la definición del público objetivo y en la reformulación del modelo de negocio, lo que permitió concentrar el esfuerzo en actividades alcanzables y prioritarias.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.