|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Si, he logrado cumplir con todas las actividades definidas. Aunque se haya logrado, tuve muchas dificultades a la hora de desarrollar las actividades para mi plan de trabajo. Lo que más me dificultó fueron - El desconocimiento en la programación de flask y la conexión con Firestore - El plan limitado de firebase - Desconocer la estructura de firestore. - Problemas con la organización y distribución de tiempo del equipo A pesar de tener todas estas dificultades, se logro completar todas las actividades dentro del plazo porque también hubo cosas que facilitaron algunas actividades. Algunos factores que me facilitaron el desarrollo de actividades fueron: - Charlas con mi jefe y compañeros de mi practica - Orientación con profesores - Dedicar horas de estudio a funcionamiento de firestore y flask

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfrente las dificultades a través de charlas con personas externas a mis problemas para ver las situaciones en panoramas completos, orientación a través de personas con experiencias o que experimentaron mis problemas. Además de despejarme por un breve tiempo para no estar enfocado en el error y poder desconectarme, brevemente, para poder conectarme con el panorama completo y tener un análisis más acuerdo a lo real y no tanto a la frustración del momento

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo tiene una muy buena evaluación debido al cumplimiento de los plazos de las actividades definidas. Además, de que a pesar de tener muchas dificultades como el desánimo o problemas en el equipo, se logró cumplir la meta propuesta. Por otro lado, lo que puedo mejorar en mi trabajo sería en la comunicación con mi compañero de equipo, un mejor compromiso con el proyecto y un mejor método de estudio de nuevos lenguajes o formas nuevas de programar

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Tengo la inquietud respecto a si debo tener todo de acuerdo con lo que tiene que ver con mi modelo de negocio como un anuncio o algo parecido. también tengo inquietudes respecto a que si el orden del código o la forma de programar afecta a mi nota o rendimiento. Me gustaría preguntarles a mis pares que fue el proyecto que desarrollaron y como fue que lo hicieron, cuales fueron sus bases de datos, autenticación, etc. Y por qué, para tenerlo en cuenta cuando este en mi vida profesional.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros de acuerdo a las habilidades de cada uno. Por ejemplo, si alguien que tiene mucho control sobre como manejar base de datos se le asignará la tarea de verificar que todo lo que se desarrolle a nivel de consulta, actualizaciones, inserciones, entre otros. Y todo lo relacionado con base de datos quedará a el como parte del área principal en BD. Pero si llega a tener dificultades, se le debe entregar apoyo con el fin de que todo esté al día y sin errores. Esto para nivelar las cargas de manera equitativa y que no se vuelva algo estresante y desastroso

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo a nivel de grupo lo encuentro un poco decepcionante debido a que no hubo mucho compromiso con el trabajo a nivel de equipo, mientras el personal, se le dedico gran parte del tiempo al desarrollo de las actividades. Lo que se puede mejorar es el compromiso con las actividades de un proyecto, con la seriedad de todos los profesionales, etc.