# ACTA DE REUNIÓN KICK OFF

| Fecha: | 04-09-2025 |  | Inicio | 8:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Duoc UC sede san Joaquin |  | Termino | 12:10 |
| Tipo Reunión | Presencial Individual | no | Virtual | no |
| N°001 | Grupal Presencial | si | Virtual | no |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Cristopher Arredondo | Líder de Proyecto / Desarrollador |
| Angel Cea | Desarrollador |

# 1. Agenda

| N° | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Presentación del proyecto App Finanzas Personales |
| 2 | Revisión de requerimientos iniciales |
| 3 | Definición de cronograma y metodología |

# 2. Desarrollo de la Reunión

Se presenta el proyecto de aplicación móvil para finanzas personales. El propósito del sistema es entregar a personas naturales una herramienta integral de gestión financiera. Se revisa el alcance definido en el ERS, destacando que la aplicación permitirá registrar ingresos, gastos, deudas e inversiones, consolidar la información en un panel único, y gestionar deudas/gastos compartidos. La primera versión no dependerá de integraciones bancarias externas, asegurando independencia.

# 3. Actores del Proyecto

| Nº | Actores del Proyecto y Negocio Nombre | Rol en el Negocio / Cargo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Personas Naturales | Usuarios finales / control de finanzas personales |
| 2 | Equipo de Desarrollo | Proveedores / implementación del sistema |

# 4. Requerimientos Generales

Se acuerda desarrollar una aplicación móvil que permita:
 - Registro de ingresos, gastos, deudas e inversiones.
 - Clasificación flexible mediante categorías personalizadas.
 - Panel unificado para visualizar la información consolidada.
 - Gestión de gastos y deudas compartidas.
 - Reportes básicos exportables en CSV/JSON.
 - Autenticación y perfiles de usuario.
 - Validaciones en los registros.
 - Copias de seguridad y opción de eliminar cuenta.
 - Requerimientos no funcionales: usabilidad intuitiva, seguridad con cifrado, tiempos de respuesta ≤ 3 segundos, disponibilidad ≥ 99%.

# 5. Observaciones y Limitaciones

- Requiere capacitación en Firebase/Firestore.
- Tiempo limitado por carga académica (capstone + práctica).
- Pruebas en distintos dispositivos serán necesarias.
- Limitaciones en almacenamiento gratuito de Firebase.

Restricción: primera versión limitada a Android y registro manual de operaciones.

- Requiere acceso a internet básico, aunque se permitirá operación offline con sincronización.

- Dependencia de Firebase (Auth, Firestore, Storage) para la disponibilidad del sistema.

- El almacenamiento gratuito de Firebase puede ser una limitación si se escala.

- Se asume disposición de los usuarios a ingresar datos manualmente en la versión inicial.

# 6. Técnicas de Levantamiento de Requerimientos

| Nº | Actores del Proyecto Nombre | Técnica de Toma de Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliente (Personas Naturales) | Encuestas y Entrevistas |
| 2 | Stakeholders académicos | Revisión y retroalimentación de avances |
| 3 | Equipo de Desarrollo | Lluvia de ideas y prototipos funcionales |