Informe Proyecto

Capstone

Sección-003D

App de Finanzas Personales

Integrantes:

Cristopher Arredondo

Angel Cea

Página de Actualizaciones del Proyecto

| Nombre del Integrante | Fecha | Actualización / Avance | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Angel Cea | 01-09-2025 |  |  |
| Cristopher Arredondo | 02-09-2025 |  |  |

Notas:

• Nombre del Integrante: Persona que realiza la actualización.

• Fecha: Día en que se registra el avance o modificación.

• Actualización / Avance: Descripción breve y precisa del trabajo realizado.

• Observaciones: Comentarios adicionales, dificultades, próximos pasos o retroalimentación.

# Índice

Problemática	4

Contexto	4

Problemas concretos (personas)	5

Solución	7

Propuesta general	7

Características principales	8

Beneficios frente a soluciones actuales	10

Valor agregado	12

Beneficiarios	13

Personas	13

Mercado	14

Alcance	15

Alcance general	15

Funcionalidades incluidas en la primera versión	15

Alcance para usuarios	15

Metodología	16

Enfoque general	16

Etapas del desarrollo	16

1.	Análisis y levantamiento de requerimientos	16

2.	Diseño de la arquitectura y experiencia de usuario (UX/UI)	16

3.	Desarrollo incremental	17

4.	Pruebas y validación	17

5.	Implementación y despliegue	17

Requerimientos	18

No Funcionales	18

Funcionales	20

Tecnologías	22

Cronograma	22

Costos	23

Tabla de Costos Estimados	23

Distribución de Costos	23

Riesgos	24

Riesgos técnicos	24

Riesgos de gestión del proyecto	25

Riesgos de calidad	26

Pruebas	27

Alcance de pruebas	27

Datos de prueba (base mínima)	27

Matriz de casos de prueba funcionales	28

Pruebas negativas y de validación	30

Pruebas de rendimiento percibido (en la app)	31

Pruebas de usabilidad básica (dentro de la app)	31

Funciones mínimas para el lanzamiento inicial	31

# Problemática

## Contexto

Las finanzas personales continúan siendo dispersas y propensas a errores.
 En la mayoría de los casos, las personas llevan un control limitado de sus ingresos y gastos a través de resúmenes bancarios o extractos de tarjetas de crédito, los cuales sólo muestran consumos retrospectivos sin clasificaciones detalladas ni una visión global de la situación financiera.

Esto dificulta identificar los llamados “gastos hormiga”, proyectar ahorros o establecer metas de inversión a mediano plazo. Aunque las aplicaciones de los bancos ofrecen gráficos y estadísticas básicas, estas suelen estar restringidas al ecosistema de la propia entidad, sin integrar otras fuentes de información como billeteras digitales, aplicaciones de pago o gastos compartidos entre familiares o amigos.

En la práctica, muchas personas terminan organizándose mediante planillas manuales o aplicaciones de notas, herramientas que si bien pueden ser útiles, demandan tiempo, constancia y cierto nivel de conocimiento técnico. Como consecuencia, los registros se vuelven incompletos, se olvidan gastos importantes o se confunden las fechas de pago de deudas, afectando directamente la planificación financiera y generando estrés económico.

Otro aspecto crítico es la falta de educación y cultura financiera. La mayoría de los usuarios no está acostumbrada a planificar su presupuesto ni a analizar cómo distribuye su dinero mes a mes. Esto genera decisiones impulsivas de consumo, sobreendeudamiento y escasa capacidad de ahorro, lo que en el largo plazo se traduce en una menor estabilidad económica y dificultades para cumplir metas personales.

En este escenario, surge la necesidad de una solución digital accesible, independiente de los bancos y centrada en las personas, que permita consolidar toda la información financiera en un solo lugar. Una herramienta que sea intuitiva, segura y capaz de entregar una visión clara, clasificada y proyectada del flujo financiero personal, ayudando al usuario a comprender mejor su realidad económica y a tomar decisiones más informadas.

## Problemas concretos (personas)

Barreras de entrada a herramientas tradicionales

- No todas las personas dominan herramientas como Excel o Google Sheets, y estructurar una planilla requiere tiempo, conocimientos y disciplina.
 Cada paso adicional —como anotar manualmente montos, calcular totales o categorizar gastos— aumenta la probabilidad de errores u omisiones, lo que provoca que el registro se abandone rápidamente.

- El resultado es que la mayoría de los usuarios no mantiene un control financiero sostenido, limitándose a revisar su saldo bancario sin entender el detalle de sus movimientos. Esto genera una visión incompleta y a menudo distorsionada de su economía personal, dificultando la toma de decisiones informadas sobre ahorro, endeudamiento o consumo.

Fragmentación y duplicidad de información

- Los datos financieros de una persona suelen estar dispersos entre múltiples fuentes: distintas cuentas bancarias, aplicaciones de pago, tarjetas de crédito, transferencias y billeteras digitales.
 Cada una de estas plataformas muestra la información de forma parcial y sin conexión entre sí. Por ejemplo, una persona puede ver los gastos de su cuenta corriente, pero no los que realiza con su tarjeta virtual o en efectivo.

- Esto genera falta de trazabilidad, duplicidad de registros y dificultad para entender el flujo real del dinero. El usuario no tiene una visión consolidada de sus ingresos, gastos y compromisos financieros, lo que lo obliga a depender de la memoria o de múltiples aplicaciones para entender su situación económica.

Deudas y gastos compartidos sin control ni trazabilidad

- En la vida cotidiana es común compartir gastos: una cena con amigos, una compra familiar o un pago grupal. Sin embargo, el cálculo de cuánto debe aportar o devolver cada persona suele hacerse manualmente, a través de mensajes o transferencias individuales.

- La ausencia de herramientas que automaticen y registren estas divisiones provoca confusión, retrasos en los pagos y conflictos innecesarios. Además, muchas personas pierden visibilidad sobre las deudas compartidas, lo que dificulta mantener un control preciso sobre su flujo de dinero.

Costos ocultos y errores de cálculo

- La falta de un sistema que centralice la información provoca que muchas personas subestimen sus gastos reales.
Pequeñas compras repetidas o suscripciones automáticas pueden representar una parte importante del presupuesto mensual sin que el usuario lo perciba.

- Asimismo, los cálculos manuales realizados en planillas o notas incrementan el riesgo de errores: confundir ingresos con egresos, duplicar registros o dejar montos sin clasificar. Esto afecta directamente la capacidad de planificación, genera desequilibrios financieros y limita la posibilidad de proyectar ahorros o inversiones a futuro.

Brecha de mercado y necesidad de una herramienta integral

Las soluciones disponibles en el mercado —como las cartolas bancarias o las apps financieras de instituciones tradicionales— presentan limitaciones notorias:

- Solo muestran los movimientos de una entidad específica.

- No integran todos los flujos del usuario (gastos, ingresos, deudas y objetivos).

- Carecen de personalización real y no entregan recomendaciones prácticas.

Existe, por tanto, una brecha evidente en el mercado: la necesidad de una herramienta independiente, simple y completa que acompañe a las personas en la gestión de su dinero diario, sin exigir conocimientos financieros avanzados.

La aplicación propuesta viene a llenar este vacío, entregando una solución digital inclusiva, educativa y accesible, que permite a los usuarios visualizar su situación financiera total, clasificar sus gastos, controlar deudas y planificar sus metas de ahorro con facilidad.

# Solución

## Propuesta general

Nuestra solución consiste en el desarrollo de una aplicación móvil de finanzas personales, creada con Angular e Ionic, y respaldada por Firebase/Firestore para el almacenamiento y la sincronización de datos en la nube.
 Está pensada para personas   que buscan una forma práctica, moderna y sencilla de gestionar sus ingresos, gastos, deudas y metas financieras, sin depender de planillas manuales o herramientas bancarias limitadas.

A diferencia de las aplicaciones financieras tradicionales, Finanza App no se enfoca en cálculos complejos ni en inversiones, sino en ofrecer una experiencia simple, visual y educativa, que acompañe al usuario en la organización diaria de su dinero.

El usuario podrá:

- Registrar sus ingresos y gastos de manera rápida, asignándolos a categorías personalizadas.

- Crear y gestionar deudas con detalle de cuotas y fechas de pago, manteniendo claridad sobre sus compromisos financieros.

- Definir objetivos de ahorro (por ejemplo, un viaje, un fondo de emergencia o una compra personal) y seguir su progreso mes a mes.

- Consultar resúmenes mensuales y anuales con totales y gráficos que muestran cómo se distribuye su dinero.

La aplicación está diseñada para ser intuitiva y accesible para todo tipo de usuarios, incluso aquellos sin conocimientos financieros avanzados.
 Su propósito central es ayudar a las personas a entender su situación económica real, visibilizar los gastos invisibles, fomentar el ahorro y mejorar la planificación personal.

En esta primera versión, el enfoque estará en las funcionalidades esenciales para lograr un control financiero integral y simple, dejando para versiones futuras la incorporación de nuevas capacidades como:

- Integración automática con bancos.

- Módulos de inversión personal.

- Recomendaciones inteligentes basadas en comportamiento financiero.

De esta forma, Finanza App se construye como una base sólida y escalable que podrá evolucionar sin perder su esencia: hacer que el manejo del dinero sea algo fácil, claro y al alcance de todos.

## Características principales

Registro y centralización de movimientos

El usuario podrá registrar de manera manual todos sus movimientos financieros: ingresos, gastos, deudas y objetivos.

Estos registros se almacenan en la nube, permitiendo acceder desde cualquier dispositivo y manteniendo la información sincronizada.

La app consolida todos los datos en un panel unificado, evitando la dispersión entre cartolas, notas o aplicaciones externas.

Clasificación personalizada

Cada movimiento puede organizarse mediante categorías personalizables, adaptadas a la realidad de cada usuario (hogar, alimentación, transporte, ocio, educación, salud, entre otras).

Esto permite una visión clara y detallada de en qué se gasta el dinero, facilitando la toma de decisiones sobre cómo optimizar el presupuesto personal.

Gestión de deudas y cuotas

El sistema permite registrar deudas con cuotas, fechas de pago y montos asociados, manteniendo un seguimiento automático del saldo pendiente.

De esta manera, el usuario puede evitar olvidos, anticipar pagos y visualizar el impacto de las deudas sobre su flujo mensual.

También incluye un modo para dividir gastos o deudas compartidas entre varias personas, lo que simplifica el cálculo y evita confusiones.

Metas y objetivos de ahorro

Cada persona puede establecer objetivos financieros concretos (por ejemplo, “ahorrar para vacaciones” o “fondo de emergencia”), definiendo un monto y un plazo estimado.

La aplicación muestra el progreso hacia la meta y motiva al usuario a mantener el hábito del ahorro.

Estos objetivos se integran al flujo general de movimientos, permitiendo ver su impacto en el presupuesto total.

Reportes y proyecciones

La app genera reportes visuales mensuales y anuales, donde se muestran totales de ingresos, gastos y deudas, además del ahorro neto acumulado.

El usuario puede identificar fácilmente en qué áreas gasta más, cuánto puede ahorrar y cómo evoluciona su situación económica mes a mes.

Estos datos se presentan de forma gráfica, con colores y etiquetas para una interpretación rápida y amigable.

Escalabilidad y evolución

El proyecto está diseñado sobre una arquitectura modular que permite agregar futuras mejoras sin afectar la base actual.
 Entre las funcionalidades planificadas para versiones posteriores se incluyen:

- Módulo de inversiones personales.

- Integraciones bancarias automáticas.

- Alertas inteligentes y análisis predictivos.

Esto asegura que Finanza App pueda crecer de forma sostenible, evolucionando hacia una herramienta más completa de gestión financiera sin perder su enfoque en la simplicidad y utilidad para el usuario común.

Seguridad, privacidad y soporte en la nube

Toda la información se almacena en Firebase bajo autenticación segura y reglas de acceso por usuario, asegurando que nadie más pueda ver los datos personales.

La comunicación con la base de datos se realiza mediante cifrado, garantizando la privacidad y protección de la información.

Además, la aplicación permite el uso temporal sin conexión (modo offline), sincronizando automáticamente los cambios cuando se restablece la conexión a Internet.

## Beneficios frente a soluciones actuales

La mayoría de las herramientas disponibles para gestionar finanzas personales presentan limitaciones importantes que dificultan su uso por parte de personas comunes.
 Algunas dependen de bancos específicos, otras requieren conocimientos técnicos o resultan poco amigables para el día a día.

En este contexto, Finanza App surge como una alternativa práctica, independiente y educativa, que permite organizar, visualizar y proyectar la economía personal sin complicaciones.
 A continuación, se presentan las principales ventajas que ofrece frente a las soluciones actuales del mercado:

- Versus cartolas bancarias

Las cartolas bancarias y los resúmenes de cuenta muestran únicamente los movimientos pasados, sin clasificaciones personalizadas ni indicadores de ahorro o gasto.
Esto limita la capacidad del usuario para comprender el destino de su dinero o anticipar sus próximos compromisos financieros.

Finanza App supera esta limitación al permitir registrar y clasificar los movimientos según las categorías definidas por el propio usuario (alimentación, transporte, ocio, servicios, etc.).
Además, entrega un resumen mensual y anual consolidado, con gráficos que muestran cuánto se gasta, cuánto se ahorra y en qué áreas se concentra el consumo.
De esta manera, la app no solo informa, sino que ayuda a entender y a planificar con claridad.

- Versus planillas de Excel u hojas de cálculo

Si bien las planillas son una herramienta común, requieren conocimientos técnicos, fórmulas, validaciones y un trabajo constante de actualización.
La mayoría de las personas abandona su uso después de algunas semanas debido al esfuerzo que implica mantenerlas al día.

Finanza App automatiza gran parte de estas tareas, eliminando la necesidad de usar fórmulas o tablas complejas.
Los totales, porcentajes y balances se calculan de forma automática, y los resultados se presentan mediante gráficos y paneles intuitivos.
El usuario puede visualizar su situación financiera con un par de toques, sin preocuparse de fórmulas ni errores de digitación.
Esto transforma el control financiero en un proceso simple, rápido y accesible para cualquier persona, incluso sin experiencia digital.

- Versus aplicaciones bancarias o financieras externas

Las aplicaciones de los bancos ofrecen funciones limitadas, enfocadas únicamente en las cuentas del mismo banco, sin posibilidad de incluir otras fuentes de ingreso o gasto.
Tampoco permiten manejar gastos en efectivo, compartir deudas o registrar metas personales, lo que restringe su utilidad como herramienta de planificación global.

Finanza App es completamente independiente de las instituciones financieras.
El usuario puede registrar operaciones de cualquier origen —efectivo, transferencias, billeteras digitales o préstamos personales— y visualizar su economía completa en un solo panel.
Además, ofrece módulos que otras apps no incluyen, como la gestión de deudas y la creación de objetivos de ahorro, cubriendo aspectos reales de la vida cotidiana.

Su diseño prioriza la claridad y la facilidad de uso, reemplazando interfaces complejas por un entorno intuitivo, pensado para el público general.

- En relación con la educación y el control financiero

Uno de los mayores aportes de Finanza App es su carácter educativo y formativo.
Más allá de mostrar números, la aplicación ayuda al usuario a interpretar sus hábitos de gasto, fomentar el ahorro y adquirir conciencia sobre la forma en que administra su dinero.

Cada persona puede aprender, a través del uso constante de la app, a identificar patrones de consumo, a reconocer gastos innecesarios y a proyectar su presupuesto mensual de forma responsable.
De este modo, Finanza App no solo es una herramienta de registro, sino también una plataforma de aprendizaje financiero cotidiano, que promueve una mejor calidad de vida y estabilidad económica a largo plazo.

## Valor agregado

El valor agregado de Finanza App radica en su enfoque humano, educativo y accesible, orientado a mejorar la relación de las personas con su dinero.
 No se trata solo de una herramienta para registrar movimientos, sino de una plataforma que acompaña al usuario en el proceso de entender, ordenar y planificar sus finanzas personales, promoviendo hábitos responsables y sostenibles en el tiempo.

A diferencia de otras soluciones, Finanza App está diseñada para simplificar la vida financiera de las personas, permitiendo controlar ingresos, gastos, deudas y metas de ahorro desde un mismo lugar, con una experiencia visual clara y adaptada a cualquier nivel de conocimiento.
 El objetivo es convertir el control del dinero en una rutina cotidiana, fácil de mantener y con resultados visibles mes a mes.

# Beneficiarios

## Personas

Las personas   constituyen el público principal de Finanza App. Este grupo incluye a estudiantes, trabajadores, profesionales independientes y familias que buscan una herramienta sencilla para organizar y comprender su situación financiera personal.

En la actualidad, la mayoría de las personas no lleva un control sistemático de sus ingresos y gastos.
 Se suele depender únicamente de las cartolas bancarias o del “saldo disponible”, lo que impide identificar gastos innecesarios o planificar metas de ahorro.
 La falta de registro detallado, junto con la ausencia de herramientas accesibles, genera desorden, endeudamiento y estrés económico.

Finanza App ofrece una solución directa a esta problemática, al permitir que cualquier persona, sin conocimientos técnicos ni financieros, pueda registrar fácilmente sus movimientos, clasificarlos y obtener reportes claros sobre su comportamiento económico.

Con la aplicación, los usuarios podrán:

- Visibilizar los gastos invisibles, especialmente los llamados “gastos hormiga”, que se repiten mes a mes sin ser percibidos.

- Planificar su ahorro, estableciendo objetivos concretos con montos y plazos definidos.

- Clasificar sus finanzas según sus prioridades personales (hogar, ocio, transporte, educación, salud, etc.).

- Evitar errores u omisiones, al mantener toda la información en un solo lugar, con respaldo en la nube y acceso desde cualquier dispositivo.

- Mejorar su educación financiera, adquiriendo hábitos de organización y planificación.

De este modo, Finanza App no solo ayuda a controlar los gastos, sino que enseña a interpretar la información económica personal, transformando la gestión financiera en un hábito sencillo y sostenido en el tiempo.

## Mercado

A nivel de mercado, la solución también genera beneficios:

- Accesibilidad: al ser una app independiente de bancos y pensada en un esquema freemium/premium, puede llegar tanto a usuarios básicos como a quienes demanden mayores funcionalidades.

- Escalabilidad: el modelo permite crecer en número de usuarios sin necesidad de depender de convenios con instituciones financieras específicas.

- Formalización financiera: al facilitar que las personas registren y organicen mejor sus finanzas, se promueve un ecosistema económico más ordenado y con menos riesgos de morosidad.

- Atracción para inversionistas: el mercado de apps financieras en Chile y Latinoamérica está en crecimiento, y soluciones simples, accesibles y multi-fuente tienen alto potencial de adopción masiva.

# Alcance

## Alcance general

El proyecto considera el desarrollo de una aplicación móvil de finanzas, independiente de bancos, diseñada en Angular e Ionic y soportada en Firebase/Firestore para almacenamiento seguro. Su alcance principal es brindar a personas   una herramienta de gestión financiera simple, clara y accesible, que permita unificar, clasificar y proyectar su información económica sin depender de planillas complejas o de la fragmentación de cartolas bancarias.

## Funcionalidades incluidas en la primera versión

La versión inicial contempla las siguientes capacidades:

- Ingreso manual de datos financieros: el usuario podrá registrar ingresos, gastos, deudas con o sin cuotas.

- Unificación en un solo panel: los datos registrados se centralizarán, evitando la dispersión entre cartolas y plataformas.

- Clasificación flexible de movimientos: cada operación podrá ser etiquetada según categorías personalizadas, adaptándose a las necesidades del usuario.

- Gestión de deudas y gastos compartidos: módulo para dividir cuentas o compras entre varias personas, con cálculos automáticos de los montos correspondientes.

- Reportes claros: generación de resúmenes visuales y fáciles de interpretar, diferenciando entre ingresos, gastos, deudas y objetivos.

## Alcance para usuarios

- Personas: tendrán acceso a una herramienta sencilla que les permitirá visibilizar sus gastos, planificar su ahorro y organizar mejor sus finanzas personales.

# Metodología

## Enfoque general

El proyecto se desarrollará bajo una metodología de iteración incremental tradicional, lo que significa que la aplicación no se construirá en una sola entrega final, sino en etapas sucesivas, donde cada versión incorpora nuevas funcionalidades sobre una base estable.

Este enfoque permite avanzar de manera controlada, entregando resultados utilizables desde etapas tempranas, reduciendo riesgos y validando continuamente que la solución responda a las necesidades de personas.

## Etapas del desarrollo

### Análisis y levantamiento de requerimientos

- Definición de las funcionalidades prioritarias de la aplicación.

- Identificación de las necesidades específicas de los beneficiarios principales: personas  .

- Revisión de los sistemas actuales que los usuarios emplean (cartolas bancarias, Excel, apps bancarias) para asegurar que la solución entregue un valor diferencial.

### Diseño de la arquitectura y experiencia de usuario (UX/UI)

- Diseño de la arquitectura técnica en base a Angular, Ionic y Firebase/Firestore.

- Definición de la experiencia de usuario con prototipos de interfaces simples, claras y adaptadas a móviles.

- Creación de diagramas funcionales y de flujo de la información.

### Desarrollo incremental

- Construcción progresiva de módulos clave:

- Ingreso manual de datos financieros.

- Clasificación flexible de operaciones.

- Módulo de deudas y gastos compartidos.

- Proyecciones financieras básicas.

- Reportes y visualizaciones.

- Cada módulo se integra con los anteriores, asegurando un sistema estable y coherente.

### Pruebas y validación

- Pruebas unitarias y funcionales de cada módulo desarrollado.

- Validación con casos de uso de personas   para asegurar la utilidad real.

- Corrección de errores y mejoras en base a la retroalimentación de usuarios de prueba.

### Implementación y despliegue

- Preparación del entorno para publicación en tiendas móviles.

- Entrega de la aplicación lista para su uso por los primeros usuarios.

# Requerimientos

## No Funcionales

| ID | Requerimiento No Funcional | Detalle / Justificación |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Tecnología base: la aplicación debe desarrollarse en Angular e Ionic. | Permite construir una app híbrida, compatible con Android e iOS, con un solo código. |
| RNF-02 | Base de datos: debe usar Firebase/Firestore. | Asegura almacenamiento en la nube, sincronización y seguridad en el manejo de datos. |
| RNF-03 | Seguridad de datos: toda la información debe transmitirse con cifrado. | Protege la información sensible de usuarios frente a ataques o intercepciones. |
| RNF-04 | Confidencialidad: los datos registrados por el usuario no podrán compartirse sin autorización explícita. | Refuerza la confianza de usuarios y cumple con buenas prácticas de privacidad. |
| RNF-05 | Disponibilidad: la aplicación debe estar disponible al menos el 99% del tiempo. | Para garantizar continuidad de uso. |
| RNF-06 | Rendimiento: las consultas y registros deben responder en un máximo de 3 segundos. | Asegura fluidez en la experiencia del usuario. |
| RNF-07 | Usabilidad: la interfaz debe ser intuitiva, clara y simple, orientada a usuarios sin conocimientos técnicos. | Permite adopción masiva. |
| RNF-08 | Soporte offline: la app debe permitir registrar operaciones sin conexión a internet. | Garantiza continuidad en contextos de baja conectividad, sincronizando luego los datos. |
| RNF-09 | Escalabilidad: la arquitectura debe permitir la incorporación de futuras funcionalidades. | Ejemplo: integraciones bancarias, módulos de notificaciones o IA. |
| RNF-10 | Mantenibilidad: el código debe estar documentado y estructurado para facilitar actualizaciones. | Reduce costos de mantenimiento y asegura continuidad del proyecto. |

## Funcionales

| ID | Requerimiento Funcional | Detalle / Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de usuario y autenticación | Permitir crear cuenta, iniciar/cerrar sesión y recuperar contraseña usando Firebase Authentication. |
| RF-02 | Perfil de usuario | Guardar nombre, moneda (CLP por defecto) y preferencias básicas. |
| RF-03 | Ingreso manual de ingresos | Crear ingresos con fecha, monto, categoría, descripción y medio de pago. |
| RF-04 | Ingreso manual de gastos | Crear gastos con fecha, monto, categoría, descripción. |
| RF-05 | Registro de deudas | Crear deudas con acreedor/deudor, monto total, número de cuotas, tasa (opcional) y fechas de vencimiento. |
| RF-06 | Edición y eliminación de registros | Editar/eliminar ingresos, gastos, deudas y objetivos con confirmación. |
| RF-07 | Clasificación flexible | Crear/editar categorías personalizadas y asignarlas a cualquier movimiento. |
| RF-08 | Búsqueda y filtros | Filtrar por fecha, tipo (ingreso/gasto/deuda/objetivo), categoría y rango de montos; búsqueda por texto. |
| RF-09 | Panel unificado | Visualización consolidada de gastos y deudas. |
| RF-10 | Gestión de gastos/deudas compartidas | Dividir un gasto/deuda entre varias personas, asignar porcentajes o partes iguales y calcular automáticamente los montos. |
| RF-11 | Moneda y formato local | Usar CLP por defecto y formatos de fecha/montos locales; permitir cambiar moneda (sin tipos de cambio automáticos). |
| RF-12 | Persistencia en Firestore | Guardar y recuperar todos los datos del usuario en colecciones seguras por UID. |
| RF-13 | Validaciones | Validar campos obligatorios, tipos de dato, montos positivos y fechas válidas; mensajes claros ante errores. |
| RF-14 | Gestión de categorías | CRUD de categorías (crear, renombrar, eliminar) y reasignación masiva al eliminar una categoría. |
| RF-15 | Eliminar cuenta (Right to Delete) | Permitir al usuario borrar su cuenta y todos sus datos asociados. |

# Tecnologías

| Capa / Área | Tecnología / Servicio | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Frontend móvil (UI) | Angular 20.1.5 | Base del front: componentes, enrutamiento, estados y lógica de presentación. |
| UI Móvil / Bridge nativo | Ionic 7.2.1 | Componentes UI móviles y empaquetado híbrido para Android/iOS. |
| Acceso a hardware/dispositivo | Capacitor (Ionic) | Plugins nativos (filesystem, network, device info) si se requieren. |
| Lenguaje | TypeScript | Tipado estático para reducir errores y mejorar mantenibilidad. |
| Entorno runtime | Node.js 22.14.0 + npm 10.9.2 | Gestión de dependencias, ejecución de scripts de build y entorno de desarrollo. |
| Backend | Flask 3.1.2 | Plataforma administrada: autenticación, base de datos, reglas de seguridad, almacenamiento. |
| Control de acceso CORS | flask-cors 6.0.1 | Permite comunicación segura entre frontend móvil y API. |
| Autenticación y gestión de usuarios | Firebase Authentication | Registro, inicio de sesión y verificación de identidad de usuarios. |
| Base de datos | Cloud Firestore | Persistencia de ingresos, gastos, deudas, categorías, perfiles, etc. |
| Reglas de seguridad | Firestore Security Rules | Control de acceso a documentos/colecciones por UID. |
| Control de versiones | Git + GitHub | Versionado del código fuente, colaboración y gestión de ramas. |
| Lenguaje adicional | Python 3.13.2 | Uso en análisis de datos, generación de reportes y posibles módulos de procesamiento offline. |

# Cronograma

# Costos

El presente diagrama de costos refleja los gastos reales asociados al desarrollo del proyecto Capstone.

## Tabla de Costos Estimados

| Categoría | Concepto | Costo estimado (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Tecnología | Firebase (plan gratuito) | $0 |
| Operación | Internet (2 × $14.990 × 4 meses) | $119.920 |
|  | Electricidad (2 casas × 4 meses) | $840.000 |
|  | Pruebas en celulares personales | $0 |
| Académico | Impresiones | $10.000 |
|  | Transporte (práctica + instituto) | $80.000 |
| Recurso Humano | Horas Hombre (320 h × $5.000) | $1.600.000 |
| Software | Visual Studio Code | $0 |
|  | Node.js, Angular, Ionic | $0 |
| Sistema | PCs personales de los integrantes | $1.600.000 |
|  | Sistema operativo Windows 10 pro | $0 |
| Total estimado |  | $4.249.920 |

## Distribución de Costos

La mayor proporción de costos corresponde a las horas hombre (71%), que reflejan el esfuerzo invertido por ambos integrantes en el desarrollo del proyecto y la práctica profesional. La electricidad (23%) e internet (3%) representan gastos operativos indispensables para sostener el trabajo remoto. Finalmente, el transporte (2%) y las impresiones (<1%) constituyen costos académicos menores pero necesarios para cumplir con entregas y actividades presenciales.

# Riesgos

## Riesgos técnicos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Versiones nuevas de Angular/Ionic: posibles cambios y deprecaciones frente a lo que dominamos. | Media | Media | Capacitación autodidacta con documentación oficial, tutoriales y foros; pruebas de concepto antes de avanzar. |
| RT-02 | Uso limitado de Firestore: la experiencia previa es solo con Authentication. | Alta | Alta | Estudiar estructura de colecciones/subcolecciones, diseñar modelo de datos antes de implementar. |
| RT-03 | Dependencia de librerías externas desconocidas. | Media | Media | Fijar versiones estables, evaluar alternativas, documentar el uso de cada librería. |
| RT-04 | Errores de integración Angular ↔ Firebase/Firestore. | Media | Alta | Validar integración paso a paso, usar entornos de prueba, revisar reglas de seguridad. |
| RT-05 | Consumo excesivo de recursos (RAM/batería) por inexperiencia en optimización. | Media | Media | Revisar documentación de Ionic y buenas prácticas de rendimiento; pruebas de carga básica. |
| RT-06 | Errores de modelado de datos en Firestore que obliguen a rehacer colecciones. | Media | Alta | Diseñar esquema inicial revisado entre los dos, validar antes de poblar datos reales. |
| RT-07 | Limitaciones en almacenamiento gratuito de Firebase (cuotas superadas). | Baja | Media | Monitorizar consumo, usar plan gratuito solo para pruebas, considerar costos mínimos si se escala. |

## Riesgos de gestión del proyecto

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RG-01 | Retrasos por curva de aprendizaje en nuevas versiones y Firestore. | Alta | Alta | Estimar tiempos con holgura, priorizar funcionalidades críticas. |
| RG-02 | Sobrecarga académica por práctica y capstone. | Alta | Media | Planificación semanal realista, dividir tareas equitativamente. |
| RG-03 | Enfermedades o imprevistos personales. | Baja | Alta | Mantener entregas parciales, respaldo de código en GitHub, comunicación constante. |
| RG-04 | Descoordinación en el uso de Git/GitHub (conflictos de merge, pérdida de cambios). | Media | Media | Definir flujo de commits claro, ramas separadas y revisiones conjuntas. |
| RG-05 | Dependencia de internet para documentarse. | Media | Baja | Descargar documentación offline, mantener ejemplos locales como guía. |
| RG-06 | Subestimación del esfuerzo de pruebas. | Media | Media | Dedicar tiempo a validar con datos de prueba antes de considerar el desarrollo como “listo”. |
| RG-07 | Comunicación insuficiente entre los dos integrantes. | Baja | Alta | Reuniones cortas de seguimiento (diarias o cada dos días) para revisar avances y problemas. |
| RG-08 | Falta de experiencia en gestión de proyectos grandes. | Media | Media | Apoyarse en metodologías básicas de iteración incremental, mantener documentación simple pero clara. |

## Riesgos de calidad

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | Código no optimizado o difícil de mantener. | Media | Media | Seguir guías de estilo oficiales, usar linters ( ; ) básicos y comentar adecuadamente. |
| RQ-02 | Interfaz poco intuitiva para usuarios sin experiencia en apps financieras. | Media | Alta | Crear prototipos simples, pedir retroalimentación a compañeros antes de programar. |
| RQ-03 | Errores de usabilidad (formularios poco claros, inputs sin validaciones). | Media | Alta | Incluir validaciones de campos y mensajes de error amigables. |
| RQ-04 | Falta de pruebas en diferentes dispositivos. | Alta | Media | Probar en emuladores Android/iOS y al menos en un par de celulares físicos. |
| RQ-05 | Documentación insuficiente del proyecto. | Media | Media | Documentar instalación, dependencias y flujo de uso en README y comentarios de código. |
| RQ-06 | Dependencia excesiva del almacenamiento manual de datos (error humano de usuario). | Alta | Media | Minimizar pasos de ingreso, permitir edición fácil, mensajes claros al registrar. |

# Pruebas

## Alcance de pruebas

- Funcional: Ingresos, gastos, deudas, objetivos, clasificación, filtros/búsquedas, panel unificado, proyecciones, reportes, adjuntos, conciliación manual, calendario de vencimientos, operación offline con posterior sincronización.

- No funcional: Usabilidad básica (claridad de formularios), rendimiento percibido (≤3 s en operaciones comunes), soporte offline, seguridad de datos (no exponer información entre usuarios).

## Datos de prueba (base mínima)

- Personas

- Ingresos: sueldo $900.000 (mensual), ingreso extra $120.000 (una vez)

- Gastos: alimentación $180.000, transporte $60.000, ocio $70.000, servicios $80.000

- Deuda: celular $360.000 en 6 cuotas

- Objetivo: Viaje a Brasil $1.500.000 Tiempo: 12 meses

Nota: todos los montos en CLP; fechas dentro del mes corriente y el siguiente para observar proyecciones.

## Matriz de casos de prueba funcionales

| ID | Módulo | Caso | Pasos (en la app) | Resultado esperado (Criterio de aceptación) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PF-01 | Registro/Acceso | Crear cuenta de usuario | Abrir app → “Crear cuenta” → ingresar datos → Guardar | Se crea la cuenta en Firebase Auth; el usuario queda autenticado y redirigido al panel inicial. |
| PF-02 | Autenticación | Iniciar sesión | Abrir app → ingresar correo/contraseña → Ingresar | Acceso concedido; se muestra el panel con datos del usuario. |
| PF-03 | Perfil de usuario | Configurar perfil | Menú → “Perfil” → nombre, tipo (persona), moneda (CLP) → Guardar | Datos almacenados en Firestore y visibles al reabrir la app. |
| PF-04 | Ingresos | Crear ingreso manual (persona) | Abrir “Nuevo ingreso” → completar (monto, fecha, categoría, medio, descripción) → Guardar | El ingreso aparece en la lista; el panel unificado actualiza totales sin recargar la pantalla. |
| PF-05 | Gastos | Crear gasto manual (persona) | “Nuevo gasto” → completar campos → Guardar | Lista y panel actualizan totales; se refleja el nuevo saldo. |
| PF-06 | Deudas | Registrar deuda con cuotas (persona) | “Nueva deuda” → monto total, número de cuotas, fechas de vencimiento → Guardar | Se registran las cuotas programadas; el panel refleja deuda activa y futuras obligaciones. |
| PF-07 | Clasificación | Crear categoría personalizada | “Categorías” → “Nueva categoría” → nombre/color → Guardar | Disponible en selectores; al reclasificar movimientos, reportes reflejan la nueva categoría. |
| PF-08 | Filtros/Búsqueda | Filtrar por rango de fechas y categoría | Vista de movimientos → configurar filtros → aplicar | Se muestran solo los movimientos que cumplen; Exportar PDF respeta el filtro activo. |
| PF-09 | Panel unificado | Ver totales consolidados | Abrir panel principal | Ver totales de ingresos/gastos/deudas. |
| PF-10 | Deudas compartidas | Dividir gasto entre 3 personas | “Nuevo gasto compartido” → agregar 3 participantes → partes iguales → Guardar | Monto por persona correcto; total = suma de partes; si se edita un valor, el cálculo se actualiza correctamente. |
| PF-11 | Edición | Editar gasto (monto) | Abrir gasto → Editar → Guardar | Totales se recalculan; el cambio queda persistido en Firestore. |
| PF-12 | Eliminación | Eliminar ingreso | Abrir ingreso → Eliminar → Confirmar | Se elimina el registro; panel/reportes se actualizan acorde. |
| PF-13 | Exportación | Exportar PDF del mes | Analizar → Resumen anual → seleccionar período → “Exportar PDF” | Archivo PDF con formato esperado; cantidad de filas coincide con el filtro aplicado. |
| PF-14 | Persistencia | Cerrar sesión y volver a ingresar | Registrar algunos movimientos → Cerrar sesión → Iniciar sesión | Todos los datos permanecen disponibles para el usuario autenticado. |
| PF-15 | Categorías | Eliminar categoría usada (con reasignación) | Menú “Categorías” → eliminar categoría → seleccionar categoría destino para movimientos afectados | La categoría se elimina y los movimientos quedan correctamente reasignados. |
| PF-16 | Cuenta | Eliminar cuenta y datos | Menú → “Configuración” → “Eliminar cuenta” → Confirmar | Se elimina la cuenta de Firebase Auth y todos los datos del usuario en Firestore. |

## Pruebas negativas y de validación

| ID | Caso | Entrada inválida | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PN-01 | Monto vacío | Monto = “” | Mensaje claro: “El monto es obligatorio”; no guarda el registro. |
| PN-02 | Monto negativo | Monto = -1000 | Mensaje: “El monto debe ser positivo”; no guarda. |
| PN-03 | Fecha inválida | Vencimiento anterior a la fecha de origen | Mensaje: “La fecha de vencimiento no es válida”; no guarda. |
| PN-04 | Categoría inexistente | Eliminar categoría que está en uso | Forzar reasignación a otra categoría antes de eliminar; impedir eliminación directa. |
| PN-05 | Duplicado accidental | Crear 2 veces el mismo gasto en 1 minuto | Mostrar alerta no bloqueante: “¿Seguro? Parece duplicado”. |

## Pruebas de rendimiento percibido (en la app)

- Acciones objetivo: crear/editar/eliminar movimiento; abrir panel; filtrar/buscar; abrir reportes.

- Criterio: tiempo de respuesta ≤ 3 s (RNF-06) con los datasets base definidos en el informe.

- Medición: cronómetro manual y logs de tiempo en consola (solo desarrollo), sin herramientas externas.

## Pruebas de usabilidad básica (dentro de la app)

Objetivo: que una persona sin experiencia registre 5 movimientos y vea un reporte sin pedir ayuda.

Criterios:

- Completa el flujo en ≤ 8 minutos.

- No comete más de 2 errores corregidos por validación.

- Comprende dónde ver totales en el panel y cómo exportar un reporte.

## Funciones mínimas para el lanzamiento inicial

Marcar ✅ si se cumple en la app:

- Puedo registrar ingresos, gastos, deudas y objetivos para poder verlos unificados.

- Puedo clasificar y luego filtrar/buscar por categoría/fecha.

- Puedo dividir un gasto/deuda con otras personas y el cálculo es correcto.

- La app funciona offline y sincroniza al volver la conexión.

- Las acciones comunes responden en ≤ 3 s.

- Ningún dato mío aparece en otra cuenta (aislamiento por usuario).